INFORME DE AVANCES DEL PROYECTO

Sistema Web de Gestión Escolar Integral
I.E.P. Milagroso San Judas Tadeo

Proyecto de Innovación y/o Mejora

Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

CFP Luis Cáceres Graziani — SENATI

Fecha del informe: 24 de agosto de 2026

Versión del sistema: 1.0.0

Autores: [COMPLETAR]

Asesor: Mg. Jose Armando Tiznado Ubillus

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el estado de avance del Sistema Escolar SJT, plataforma web desarrollada para la I.E.P. Milagroso San Judas Tadeo. El proyecto utiliza una arquitectura desacoplada compuesta por una API REST en Laravel 12 y una aplicación web en React 19 con TypeScript.

Avance global estimado del proyecto: 88%

| Indicador | Cantidad |
| --- | --- |
| Controladores backend | 19 |
| Modelos Eloquent | 16 |
| Archivos de migración | 18 |
| Endpoints API (aprox.) | ~85 |
| Módulos API frontend | 14 |
| Páginas React implementadas | 17 |
| Rutas activas en la aplicación | 15 |
| Seeders de datos | 9 |
| Componentes UI reutilizables | 9 |
| Plantillas PDF | 3 |
| Roles del sistema | 6 |
| Permisos granulares | 54 |
| Endpoints API móvil | 7 |

# 2. Arquitectura del Sistema

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Backend | PHP + Laravel Framework | PHP 8.2 / Laravel 12.64 |
| Autenticación | Laravel Sanctum | v4.3.3 |
| Autorización | Spatie Permission | v6.25.0 |
| Auditoría | Spatie Activity Log | v4.12.3 |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | React 19.2 / Vite 8.1 |
| Estilos | Tailwind CSS | v3.4.19 |
| Estado / datos | Zustand + TanStack Query + Axios | — |
| Gráficos | Recharts | v3.10.0 |
| Base de datos | PostgreSQL | v16 |
| Empaquetado desktop | Electron + electron-builder | v43.2 (configurado) |

Flujo: React SPA → HTTP/JSON con token Bearer → Laravel API REST → PostgreSQL. Opcionalmente, la aplicación puede empaquetarse como programa de escritorio Windows mediante Electron.

# 3. Avance por Fases de Desarrollo

| Fase | Alcance | Backend | Frontend | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Auth, roles, dashboard, layout | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Fase 2 | Alumnos, docentes, grados, secciones | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Fase 3 | Cursos y horarios | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Fase 4 | Asistencia masiva | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Fase 5 | Notas masivas + libreta | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Fase 6 | Comunicados institucionales | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Fase 7 | Reportes JSON + PDF | 100% | 100% | ✅ Completa |
| Ext. Eventos | Calendario y actividades escolares | 100% | 100% | ⚠️ ~90% (sin seeder) |
| Ext. Padres | Apoderados + vínculo con alumnos | 100% | 100% | ⚠️ ~90% (sin seeder) |
| Ext. Pagos | Conceptos, pagos, comprobantes | 100% | 80% | ⚠️ ~75% (sin menú) |
| Ext. API móvil | Consulta para padres de familia | 100% | N/A | Backend listo |
| Ext. Electron | App de escritorio Windows | N/A | 40% | Configurado, sin build |

# 4. Avances del Backend (API REST)

## 4.1 Controladores implementados (19)

| Módulo | Controlador | Funcionalidad principal |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | AutenticacionControlador | Login, logout, usuario actual (Sanctum) |
| Autenticación | PasswordControlador | Recuperación y restablecimiento de contraseña |
| Administración | UsuarioControlador | CRUD usuarios + asignación de roles |
| Administración | RolControlador | CRUD de roles Spatie |
| Dashboard | DashboardControlador | KPIs institucionales y datos para gráficos |
| Académico | AlumnoControlador | CRUD alumnos + matrícula en sección |
| Académico | DocenteControlador | CRUD docentes |
| Académico | GradoControlador | CRUD grados (inicial/primaria/secundaria) |
| Académico | SeccionControlador | CRUD secciones por grado |
| Académico | CursoControlador | CRUD cursos vinculados a grado y docente |
| Académico | HorarioControlador | CRUD bloques horarios semanales |
| Operativo | AsistenciaControlador | Registro masivo, consulta y resumen |
| Operativo | NotaControlador | Registro masivo, libreta por alumno |
| Comunicación | ComunicadoControlador | CRUD comunicados con tipos y destinatarios |
| Reportes | ReporteControlador | Boletas, consolidados JSON y exportación PDF |
| Extensión | EventoControlador | CRUD eventos escolares con costo y cupo |
| Extensión | PadreControlador | CRUD padres + vincular/desvincular alumnos |
| Extensión | PagoControlador | Conceptos de pago, pagos y comprobantes |
| Móvil | MovilControlador | 7 endpoints para consulta de padres de familia |

## 4.2 Modelos de datos (16)

| Modelo | Relaciones principales |
| --- | --- |
| Usuario | Autenticación, roles Spatie, auditoría Activity Log |
| Alumno | Usuario, padres (M:N), secciones (M:N), pagos |
| Padre | Usuario, alumnos (M:N vía alumno_padre) |
| Docente | Usuario, secciones tutor, cursos, horarios |
| Grado | Secciones, cursos |
| Seccion | Grado, tutor docente, alumnos, horarios |
| Curso | Grado, docente, notas, horarios |
| Horario | Sección, curso, docente, día y hora |
| Asistencia | Alumno, sección, usuario registrador |
| Nota | Alumno, curso, sección, bimestre, tipo |
| Comunicado | Usuario publicador, tipo y destinatarios |
| Evento | Usuario creador, fechas, costo, cupo, estado |
| ConceptoPago | Pagos asociados (matrícula, pensión, etc.) |
| Pago | Alumno, concepto, evento opcional, comprobante |
| Comprobante | Pago, tipo (boleta/recibo/factura) |

## 4.3 Base de datos — Migraciones (18 archivos)

| Grupo | Tablas creadas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | usuarios, cache, jobs, tokens, activity_log | Soporte Laravel + Sanctum + auditoría |
| Permisos | roles, permissions, model_has_* | Spatie Permission (6 roles, 54 permisos) |
| Fase 2 | grados, docentes, secciones, alumnos, padres, pivotes | Estructura académica base |
| Fase 3 | cursos, horarios | Planificación curricular y horaria |
| Fase 4 | asistencias | Estados: presente, tardanza, falta, justificado |
| Fase 5 | notas | Escala 0–20, 4 bimestres, tipos de evaluación |
| Fase 6 | comunicados | Tipos: general, urgente, informativo |
| Extensión | eventos | Actividades con costo y cupo opcional |
| Extensión | conceptos_pago, pagos, comprobantes | Módulo financiero escolar |

## 4.4 API Móvil — Endpoints para padres (/api/movil)

| Endpoint | Descripción |
| --- | --- |
| GET /movil/perfil | Datos del padre y lista de hijos vinculados |
| GET /movil/hijo/{alumno}/resumen | Asistencia del mes, promedio, horario del día |
| GET /movil/hijo/{alumno}/notas | Notas por curso y bimestre |
| GET /movil/hijo/{alumno}/asistencia | Historial de asistencia (30 días) |
| GET /movil/hijo/{alumno}/horario | Horario semanal completo |
| GET /movil/comunicados | Últimos 20 comunicados institucionales |
| GET /movil/comunicados/{id} | Detalle de un comunicado |

# 5. Avances del Frontend (React SPA)

## 5.1 Páginas y rutas implementadas

| Ruta | Página | Estado |
| --- | --- | --- |
| /login | Login.tsx | ✅ Completa — diseño institucional |
| /recuperar-password | RecuperarPassword.tsx | ✅ Completa |
| /dashboard | Dashboard.tsx | ✅ KPIs + gráficos Recharts |
| /alumnos | ListaAlumnos.tsx | ✅ CRUD + matrícula |
| /docentes | ListaDocentes.tsx | ✅ CRUD completo |
| /padres | ListaPadres.tsx | ✅ CRUD + vinculación alumnos |
| /grados | ListaGrados.tsx | ✅ CRUD grados y secciones |
| /cursos | ListaCursos.tsx | ✅ CRUD completo |
| /horarios | Horarios.tsx | ✅ Vista semanal + CRUD |
| /asistencia | TomarAsistencia.tsx | ✅ Registro masivo por sección |
| /notas | RegistrarNotas.tsx | ✅ Registro masivo por bimestre |
| /comunicados | ListaComunicados.tsx | ✅ CRUD completo |
| /eventos | ListaEventos.tsx | ✅ CRUD completo |
| /reportes | Reportes.tsx | ✅ 4 pestañas + descarga PDF |
| /configuracion | Configuracion.tsx | ⚠️ Parcial (localStorage) |
| /pagos | ListaPagos.tsx | ❌ Creada pero sin ruta ni menú |

## 5.2 Módulos API frontend (14 archivos)

Capa de servicios en frontend/src/api/: cliente.ts (Axios), auth.ts, alumnos.ts, docentes.ts, grados.ts, cursos.ts, horarios.ts, asistencias.ts, notas.ts, comunicados.ts, reportes.ts, eventos.ts, padres.ts, pagos.ts. Total aproximado: 66 funciones exportadas.

## 5.3 Componentes UI y layout

| Componente | Ubicación | Función |
| --- | --- | --- |
| Layout | componentes/layout/Layout.tsx | Shell principal con sidebar y barra superior |
| Sidebar | componentes/layout/Sidebar.tsx | Navegación lateral colapsable (13 ítems) |
| BarraSuperior | componentes/layout/BarraSuperior.tsx | Usuario, tema oscuro, logout |
| EstadoVacio | componentes/ui/EstadoVacio.tsx | Placeholder sin datos |
| ModalConfirmacion | componentes/ui/ModalConfirmacion.tsx | Confirmación de acciones |
| Skeleton | componentes/ui/Skeleton.tsx | Indicador de carga |
| AuthContexto | contextos/AuthContexto.tsx | Estado global de autenticación |
| usePermiso | hooks/usePermiso.ts | Verificación de permisos en UI |

## 5.4 Características de interfaz

Identidad visual institucional: colores guinda y dorado (Tailwind custom)

Modo oscuro persistente con Zustand

Logo institucional integrado (frontend/src/assets/logo.jpg)

Formularios validados con React Hook Form + Zod

Notificaciones con React Toastify

Gráficos interactivos en dashboard (Recharts)

Descarga de reportes PDF desde el navegador

# 6. Reportes y Exportación PDF

| Reporte | Plantilla Blade | Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Boleta de notas por alumno | pdf/boleta.blade.php | GET /reportes/boleta/{alumno}/pdf |
| Consolidado de asistencia | pdf/consolidado_asistencia.blade.php | GET /reportes/consolidado-asistencia/pdf |
| Consolidado de notas | pdf/consolidado_notas.blade.php | GET /reportes/consolidado-notas/pdf |

Todos los PDF incluyen membrete de I.E.P. Milagroso San Judas Tadeo.

# 7. Sistema de Roles y Permisos

| Rol | Permisos principales |
| --- | --- |
| Administrador | Acceso total: usuarios, roles y todos los módulos |
| Director | Gestión académica y administrativa; sin eliminar registros críticos |
| Secretario | Alumnos, asistencia, comunicados, reportes de consulta |
| Docente | Registro de asistencia y notas; consulta de horarios y alumnos |
| Padre | Consulta: notas, asistencias, comunicados (vía API móvil) |
| Alumno | Consulta: notas, asistencias, horarios, comunicados |

# 8. Datos de Prueba (Seeders)

| Seeder | Contenido generado |
| --- | --- |
| RolesPermisosSeeder | 6 roles y 54 permisos con asignación por rol |
| AdminSeeder | Usuario admin@sanjudastadeo.edu.pe / Admin123! |
| AcademicoSeeder | 5 grados, 3 docentes, 10 secciones, 4 alumnos matriculados |
| CursoSeeder | Cursos por grado escolar |
| HorarioSeeder | Bloques horarios de ejemplo |
| AsistenciaSeeder | Registros de asistencia de muestra |
| NotaSeeder | Notas por alumno, curso y bimestre |
| ComunicadoSeeder | Comunicados institucionales de ejemplo |

Pendiente: seeders para eventos, padres y conceptos de pago.

# 9. Control de Versiones (Git)

Estado al 24 de agosto de 2026: cambios extensos sin commit en el repositorio local.

## 9.1 Archivos modificados (22)

Backend: CursoControlador, DashboardControlador, DocenteControlador, ReporteControlador, Alumno (modelo), RolesPermisosSeeder, api.php.
Frontend: App.tsx, api/cursos.ts, api/docentes.ts, api/reportes.ts, Sidebar, BarraSuperior, index.css, Login, Dashboard, Horarios, Reportes, tipos/index.ts, tailwind.config.js.

## 9.2 Archivos nuevos sin versionar (24+)

Controladores: EventoControlador, PadreControlador, PagoControlador, MovilControlador.
Modelos: Evento, ConceptoPago, Pago, Comprobante.
Migraciones: permisos padres, tabla eventos, tablas pagos.
Frontend: api/eventos.ts, padres.ts, pagos.ts; páginas ListaEventos, ListaPadres, ListaPagos; componentes EstadoVacio, ModalConfirmacion, Skeleton; logo.jpg.
PDFs: boleta, consolidado_asistencia, consolidado_notas.

# 10. Trabajo Pendiente

## 10.1 Prioridad alta

Integrar módulo Pagos al menú y router (ListaPagos.tsx ya existe)

Instalar dependencia barryvdh/laravel-dompdf en composer.json

Realizar commit de todos los cambios pendientes en git

Crear seeders para eventos, padres y conceptos de pago

## 10.2 Prioridad media

Migrar configuración institucional de localStorage a base de datos

Filtrar ítems del Sidebar según permisos del usuario autenticado

Crear páginas frontend para gestión de usuarios y roles

Activar RutaRol.tsx en el router para protección por rol

Generar PDF de comprobantes de pago

## 10.3 Prioridad baja / futuro

Desarrollar aplicación móvil (Flutter/React Native) que consuma /api/movil

Compilar instalador Windows con Electron (falta icono y build NSIS)

Portal web dedicado para padres y alumnos

Ampliar cobertura de pruebas automatizadas

Actualizar README con el estado real del proyecto (Fases 1–7 completas)

# 11. Conclusiones

Las 7 fases planificadas del sistema están completamente implementadas en backend y frontend.

Las extensiones de eventos, padres, pagos y API móvil representan un avance significativo más allá del alcance original.

El backend es robusto: 19 controladores, 16 modelos, ~85 endpoints y control de acceso granular con 54 permisos.

La interfaz web cuenta con 15 rutas activas, diseño institucional profesional y exportación de reportes PDF.

El principal pendiente inmediato es integrar el módulo de Pagos en la UI y versionar los cambios en git.

El avance global estimado del proyecto es del 88%, con base sólida para la defensa del proyecto de innovación.

— Fin del informe —

Generado automáticamente a partir del análisis del código fuente en SistemaEscolar.